定襄县数字政府建设实施办法

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快数字中国建设的战略部署以及省委、省政府和市委、市政府全面深化“放管服”改革、深入推进“互联网+政务服务”等决策部署，根据《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市推进数字政府建设实施意见的通知》（忻政办发〔2020〕98号）精神，结合我县实际，制定本实施办法。

一、总体目标

2020年底前，强化政务信息化主管部门统筹推进数字政府建设的职能，搭建我县数字政府建设管理架构，理顺数字政府运行管理体制，保障“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”正常运行；除涉密信息系统外，政务信息系统全部向市级政务云平台对接或迁移，完善基础支撑体系；完成全县50%政务信息资源向市共享交换平台集聚融合，依托共享平台开展数据共享应用；一体化在线政务服务平台功能明显提升，已建政务便民服务平台实现统一接入，“互联网+政务服务”工作进入全省前列。政务信息系统政务上云实现“应上尽上”和数据共享，初步完成人口、法人单位、公共信用、宏观经济、空间地理和电子证照6大基础信息资源库建设，数字政府运行支撑体系基本建成，一批数字政府重点应用项目上线运行。

2021年底前，数字政府管理和运行体系全面理顺，推进信息基础设施共建共享和“互联网+政务服务”推广应用，一批数字政府特色应用在政府决策、管理、服务方面发挥重要作用，政务服务、社会治理、宏观决策、区域治理等重点领域数字化转型取得明显成效。

- 主要任务

（一）健全运行管理机制

1.建立“一局一中心一公司”管理架构。整合电子政务规划、建设、运行、管理等职责，强化县政务信息管理局统筹推进全县政务信息化建设的职能。结合事业单位机构改革，组建县数字政府服务中心，负责政务信息化建设技术层面的相关工作，推动政务数据共享工作。（县委编办、县政府办公室、县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

2.健全数字政府建设运营模式。县政务信息管理局是我县政务信息化主管部门，负责全县政务信息化建设的顶层设计、统筹协调和指导监督工作，负责县级政务信息化项目的审批和监督管理工作。县数字政府服务中心负责开展全县政务大数据的研究、开发、共享和利用，推动建设政务大数据管理体系；负责政务信息化建设技术支持和服务;负责全县电子政务外网、数据共享交换平台等管理；开展电子政务外网和信息系统风险评估，推动网络和数据资源安全防护保障体系建设。运营公司负责我县电子政务外网和非涉密信息系统的开发、建设、运维；建立政务信息系统资源日常监测机制和技术标准；负责迁移后网络和信息系统的安全保障。政务信息化项目建设单位负责提出本部门政务信息化项目建设需求；对政务信息系统定期开展对照分析，提出使用满意度报告；负责内部办公网络和信息系统的网络安全管理等。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

（二）完善基础设施

3.提高“政务云”使用水平。按照全省“一朵云”要求，保证具备条件的部门专业平台对接或迁移，实现统一管理、互联互通。县相关业务部门负责本单位政务信息系统上云的规划、建设、迁移部署和等保定级与测评，主动与市数字政府建设运营公司沟通对接，梳理迁移上云的信息、资源、数据等，2020年底前完成迁移工作，未按期迁移的不得申请财政预算。新建、在建非涉密政务系统统一部署在“忻州政务云”，形成“覆盖全县、互联互通、资源集约”的云服务体系。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕、县财政局牵头，相关部门配合）

4.促进电子政务外网融合发展。统筹完善县“一张网”，推进政务服务向乡镇（街道）、村（社区）延伸，实现县、乡全覆盖。优化电子政务网络结构，积极跟进5G发展，完善电子政务外网IPV6网络基础环境，按照全市统一部署，推进IPV6改造，形成跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的服务体系，满足“互联网+政务服务”和数字政府对网络建设的需求。（县发改局、县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

（三）推动资源共享

5.编制政务信息资源目录。按照《国务院关于印发公共数据资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）和《公共数据资源目录编制指南》国家标准要求，加强政务大数据汇聚管理和应用，2020年底前由县行政审批局初步完善法人单位、电子证照基础信息资源库建设；由县公安局初步完善人口基础信息资源库建设；由县发改局初步完善宏观经济、公共信用基础信息资源库建设；由县自然资源局初步完善空间地理基础信息资源库建设。进一步规范政务信息资源目录，健全“一数一源”的数据更新维护机制，形成全县统一的政务信息资源目录体系。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕、县发改局、县公安局、县自然资源局牵头，相关部门配合）

6.规范信息共享管理。加强政务数据资源整合，2020年底前初步建成人口、法人单位、公共信用、宏观经济、空间地理和电子证照6大基础信息资源库，建成民生服务、社会保障、精准扶贫、教育服务、健康服务等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕、县发改局、县公安局、县自然资源局、县民政局、县人社局、县扶贫开发中心、县教育科技局、县卫键局牵头，相关部门配合）

7.加快数据共享交换。依托运营公司及市政务信息资源共享交换平台，归集全县政务数据。各部门业务平台接入市级共享交换平台为我县建设的逻辑上独立的平台，实现上下互联互通，提高共享交换平台和重点业务系统接入率，强化系统直连交换，提升数据互通交换水平。已建在用或新建的信息化系统必须与市政务信息资源共享平台进行互联并进行数据交换。12月底前30%的政务数据完成共享。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕、县发改局牵头，相关部门配合）

（四）加强应用支撑

8.完善统一身份认证系统。依托省政务服务统一身份认证系统，2020年底前基本实现面向社会服务的政务应用系统“一次认证，全网通行”。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，县公安局、县市场监管局配合）

9.开展电子证照服务。2020年底前，依托市电子证照制发系统，深化电子证照在政务服务事项受理、审批等领域应用，切实解决企业和群众办事重复提交材料、证明等问题。推动《出生医学证明》《营业执照》《取水许可证》《烟草专卖生产企业许可证》《烟草专卖零售许可证》《残疾人证》《结婚证》《离婚证》等14个电子证照的规范化制发工作。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕、县卫健局、县民政局、县烟草公司牵头，相关部门配合）

10.推动电子印章服务应用。2020年底前，依托市统一的电子印章系统开展电子印章的应用，实现互通互认，形成统一的政务服务电子印章支撑体系。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

（五）完善在线服务

11.推动“5G+智慧政务”建设。进一步优化5G发展建设环境，改革创新政务服务的体制机制，快速推进“最多跑一次”、“一网通办”等便民政务服务，率先在政务服务领域应用5G基础网络，利用5G终端开展高精度信息采样，实现项目远程勘察、勘验，使“不见面”审批和勘验成为常态，让群众享受高速稳定的办事体验。推动“5G+智慧政务”在消防、安防、生产安全、应急、执法等领域的应用，同时推进“5G+智慧农业”“5G+智慧教育”“5G+智慧医疗”“5G+智能制造”建设。（县公安局、县应急局、县市场监管局、县行政审批局〔县政务信息管理局〕县农业农村局、县教育科技局、县工信局、县卫键局按职责分工负责）

12.推进公共资源交易平台电子系统融合。大力推进“一个平台管交易”，加快推进各部门交易相关平台整合共享，完善统一规范的公共资源交易平台体系，适合以市场化方式配置的公共资源交易，全部纳入全省统一的公共资源交易平台，电子化交易全面实施。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，县发改局、县自然资源局、县生态环境局、县水利局、县医保局等相关部门配合）

13.完善“互联网+监管”系统数据。各部门要有效归集监管业务数据、政务服务数据、投诉举报数据、信用信息数据等，将“双随机、一公开”监管、信用监管、重点监管，以及移动监管、非现场监管纳入“互联网+监管”系统运行，实现风险可预警、过程可追溯、问题可监测，逐步实现监管的精细化。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

14.深入推进便民服务“指尖办”。进一步归集政务服务、公共服务等数据信息，推广使用“爱城市网”便民服务App，所有面向社会服务的政务信息化应用融合接入，主动对接“一部手机三晋通”App，实现更多的便民事项“指尖办”。（县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

15.推动工业互联网与定襄特色产业深度融合。建设我县工业互联网公共服务平台，打造一站式服务门户。在法兰和杂粮行业开展工业互联网创新集成应用，实现企业生产与运营管理的智能决策和深度优化，构建我县特色产业的行业解决方案。（县工信局、县农业农村局、县行政审批局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

16.加快建设数字化城市管理系统。依托数字政府服务管理平台，充分利用现有的城市管理信息化基础设施，按照统一标准、统一流程、统一数据、统一管理的要求，运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术，搭建数字化城市管理系统。以综合性城市运行管理数据库为基础，以万米单元网格为管理基本单位，以城市管理部（事）件为管理对象，以城市管理采集员、移动视频监控车、固定视频探头、12319城市服务热线等为信息来源，实现集中接警、及时研判、快速响应、统一指挥和联合行动, 构建适应高质量发展要求的城市综合管理服务体系，提高城市精细化管理服务水平。（县住建局牵头，相关部门配合）

17.推进智能防控体系建设。加速推进“雪亮工程”项目建设，加强城乡公共安全视频监控建设与联网，实现主要出入路口、重点场所、要害部位、人员密集区域视频监控、报警器、硬质隔离等技防物防设施配备齐全，相关信息设施互联互通，2020年底前完成项目工程建设。运用物联网、5G、大数据等新技术提升重点单位、要害部位的技防设施建设水平。在老旧小区改造和新建小区过程中，推进“智安小区”建设，实现信息技术与社区治理深度融合，构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。（县公安局牵头，相关部门配合）

18、积极纳入忻州市“信创云”平台。依托忻州市“信创云”平台，为新建政务信息化系统提供符合国家信创要求的政务云资源，并将原来部署在X86架构政务云上的应用数据逐步迁移到“信创云”平台。（县行政审批局〈县政务信息管理局〉、县工信局牵头，相关部门配合）

（六）构建安全保障体系

19.压实网络安全主体责任。完善安全管理和技术保障机制,构建全方位、多层级、一致性防护体系,打造数字政府安全防护的“一城墙”，保障数字政府基础设施和信息系统平稳、高效、安全运转。落实网络安全工作责任制要求，明确政务信息化主管部门、运营公司、政务信息化项目建设单位之间的安全责任。（县公安局、县委网信办、县行政审批服务管理局〔县政务信息管理局〕牵头，相关部门配合）

三、保障措施

（一）强化组织领导。县人民政府成立定襄县数字政府建设工作领导小组，统等推动全县政务信息化建设，加快打造数字政府。县行政审批局（县政务信息管理局）要做好数字政府建设总体规划并抓好督促落实。各部门根据工作分工，细化目标任务，确保各项工作落实到位。严格执行《忻州市政务信息化项目建设应用管理办法（试行）》（忻政办发〔2020〕43号）规定，确保政务信息化建设的整体规划到位，统筹实施完善。

（二）强化综合保障。建立健全安全防护规范体系，确保网络、应用和信息安全。完善政务数据共享开放、数据安全、数据保护等相关制度，规范全县政务数据管理和使用。加强数字政府建设领域专业人才培养，为数字政府建设提供人才保障和智力支撑。加大数字政府建设资金支持力度，优化财政资金购买服务流程，完善支撑政务信息化项目快速迭代建设的资金审核程序和机制。要进一步加大财政资金投入和统筹力度，发挥资金效益，大力支持数字政府建设。探索完善多元投资机制，拓宽资金供给渠道。积极争取国家、省、市级专项资金，充分发挥政策引导与金融支持相结合的优势，优先培育和支持一批数字政府建设重点项目。落实深化预算管理改革等要求，完善县政务信息建设项目管理办法配套制度，严格数字政府建设项目归口管理。

（三）强化考核监督。创新考核和监督机制，将数字政府建设列入年度目标责任考核和重点督查内容，发挥考核督查导向作用，保障数字政府建设有序推进。建立数字政府建设督查评估机制，引入第三方机构对政务信息系统整合迁移、政务信息资源共享等重点任务完成情况进行评估和督导，定期对相关工作情况进行通报。各部门要及时更新和汇总项目进展情况，并注重收集日常工作印证资料。各单位要建立健全政务信息领导机构，从12月起，每月3日前报送上月数字政府工作进展情况，纸质版加盖公章，电子版发送至邮箱dxxspjzwxx@126.com。

（四）强化培训宣传。将数字政府改革建设列入领导干部和各级政府机关工作人员学习培训内容，提升数字政府意识和电子政务工作能力。加大宣传力度，增强公众对数字政府的获得感，提高对数字政府建设工作的认同度和满意率。

附件：1.定襄县数字政府建设工作领导小组

2.数字政府建设实施办法工作任务细化分解表

附件1

定襄县数字政府建设工作领导小组

一、主要职责

组织领导、统筹协调全县政务信息化建设，加快打造数字政府；审定数字政府发展规划和实施方案；审定全县政务信息化建设的重要政策措施；研究解决全县数字政府建设全局性、方向性的重大问题和事项。

二、组成人员

组  长：王建峰     县委副书记、县长

副组长：卢维忠     县委常委、副县长

杜  炜     县政府副县长、公安局长

张卫东     县政协副主席、财政局长

成  员：薄晓昀     县政府办副主任、畜牧中心负责人

刘  勇     县政府办二级主任科员

张树伟     县政府办副主任、 行政审批局局长

吴建功     县发改局局长

刘富源     县教育科技局局长

徐树人     县工业和信息化局局长

白秀平     县民政局局长

冀晋君     县司法局局长

胡贵平     县人社局局长

郭小凤     县自然资源局局长

薄彦甫     市生态环境局定襄分局局长

李晓明     县住建局局长

梁建义     县交通局局长

刘俊良     县水利局局长

王文伟     县农业农村局局长

贺越曾     县林业局局长

杨屹峰     县文旅局局长

张季平     县卫健局局长

邬永强     县市场监管局局长

朱彦伟     县退役军人事务局局长

崔利伟     县应急管理局长

樊慧全     县审计局局长

史志良     县统计局局长

郅向宁     县医疗保障局局长

梁晋斌     县信访局局长

高山峰     县能源局局长

傅智强     县税务局局长

管  军     县金融办主任

领导小组下设办公室，办公室设在县行政审批局，负责具体日常工作，办公室主任：张树伟（兼）。各成员单位按照领导小组统一部署，结合自身工作职能，承担数字政府建设具体推进工作，并抓好本系统、本领域政务信息化工作。

| 附件2 |
| --- |
| 《定襄县数字政府建设实施办法》工作任务细化分解表 |
| 序 号 | 牵头单位 | 工作任务 | 细化措施 | 工作进度 | 备注 |
|  |  | 主要任务 | 具体工作任务 |  |  |  |
| 1 | 县委编办 | 1.建立“一局一中心一公司”管理架构 | 负责批准设立县数字政府服务中心。 |  |  |  |
| 2 | 县财政局 | 3.提高“政务云”使用水平 | 县相关业务部门负责本单位政务信息系统上云的规划、建设、迁移部署和等保定级与测评，主动与市数字政府建设运营公司沟通对接，梳理迁移上云的信息、资源、数据等，2020年底前完成迁移工作，未按期迁移的，县财政局不得同意其申请财政预算。 |  |  |  |
| 3 | 县发改局 | 4.促进电子政务外网融合发展 | 统筹完善全县“一张网”，推进政务服务向乡（镇、街道））、村（社区）延伸，实现县乡全覆盖。 |  |  |  |
| 4 |  | 5.编制政务信息资源目录 | 初步完善宏观经济、公共信用基础信息资源库建设； |  |  |  |
| 5 | 县民政局 | 6.规范信息共享管理 | 将本单位形成的数据资源汇聚至忻州市政务数据共享交换平台，建成民生服务等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。 |  |  |  |
| 6 |  | 9.开展电子证照服务 | 推动《结婚证》《离婚证》等重点共享电子证照的规范化制发工作，各电子证照应用部门在业务办结时同步生成电子证照和实体证照。 |  |  |  |
| 7 | 县公安局 | 5.编制政务信息资源目录 | 初步完善人口基础信息资源库建设； |  |  |  |
| 8 |  | 17.推进智能防控体系建设 | 加速推进“雪亮工程”项目建设，加强城乡公共安全视频监控建设与联网，实现主要出入路口、重点场所、要害部位、人员密集区域视频监控、报警器、硬质隔离等技防物防设施配备齐全，相关信息设施互联互通，2020年底前完成项目工程建设。 |  |  |  |
| 9 |  | 19.压实网络安全主体责任 | 完善安全管理和技术保障机制,构建全方位、多层级、一致性防护体系,打造数字政府安全防护的“一城墙”，保障数字政府基础设施和信息系统平稳、高效、安全运转。 |  |  |  |
| 10 | 县自然资源局 | 5.编制政务信息资源目录 | 初步完善空间地理基础信息资源库建设。 |  |  |  |
| 11 | 县人社局 | 6.规范信息共享管理 | 将本单位形成的数据资源汇聚至忻州市政务数据共享交换平台，建成社会保障等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。 |  |  |  |
| 12 | 县教育科技局 | 6.规范信息共享管理 | 将本单位形成的数据资源汇聚至忻州市政务数据共享交换平台，建成教育服务等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。 |  |  |  |
| 13 |  | 11.推动“5G+智慧政务”建设 | 推进“5G+智慧教育”建设。 |  |  |  |
| 14 | 县扶贫办 | 6.规范信息共享管理 | 将本单位形成的数据资源汇聚至忻州市政务数据共享交换平台，建成精准扶贫等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。 |  |  |  |
| 15 | 县卫健局 | 6.规范信息共享管理 | 将本单位形成的数据资源汇聚至忻州市政务数据共享交换平台，建成健康服务等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。 |  |  |  |
| 16 |  | 9.开展电子证照服务 | 推动《出生医学证明》等重点共享电子证照的规范化制发工作，各电子证照应用部门在业务办结时同步生成电子证照和实体证照。 |  |  |  |
| 17 |  | 11.推动“5G+智慧政务”建设 | 推进“5G+智慧医疗”建设。 |  |  |  |
| 18 | 县住建局 | 16.加快建设数字化城区管理系统 | 依托数字政府服务管理平台，充分利用现有的城区管理信息化基础设施，按照统一标准、统一流程、统一数据、统一管理的要求，运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术，搭建数字化城区管理系统。 |  |  |  |
| 19 | 县农业农村局 | 11.推动“5G+智慧政务”建设 | 推进“5G+智慧农业”建设。 |  |  |  |
| 20 |  | 16.加快建设数字化城区管理系统 | 依托数字政府服务管理平台，充分利用现有的城区管理信息化基础设施，按照统一标准、统一流程、统一数据、统一管理的要求，运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术，搭建数字化城区管理系统。 |  |  |  |
| 21 | 县委网信办 | 19.压实网络安全主体责任 | 完善安全管理和技术保障机制,构建全方位、多层级、一致性防护体系,打造数字政府安全防护的“一城墙”，保障数字政府基础设施和信息系统平稳、高效、安全运转。 |  |  |  |
| 22 | 县烟草公司 | 9.开展电子证照服务 | 推动《烟草专卖零售许可证》等重点共享电子证照的规范化制发工作，各电子证照应用部门在业务办结时同步生成电子证照和实体证照。 |  |  |  |
| 23 | 县工信局 | 11.推动“5G+智慧政务”建设 | 推进“5G+智能制造”建设。 |  |  |  |
| 24 |  | 15.推动工业互联网与定襄特色产业深度融合 | 建设我县工业互联网公共服务平台，打造一站式服务门户。 |  |  |  |
| 25 |  | 18.积极纳入忻州市“信创云”平台 | 依托忻州市“信创云”平台，为新建政务信息化系统提供符合国家信创要求的政务云资源，并将原来部署在X86架构政务云上的应用数据逐步迁移到“信创云”平台。 |  |  |  |
| 26 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 1.建立“一局一中心一公司”管理架构 | 负责整合电子政务规划、建设、运行、管理等职责，强化统筹推进全区政务信息化建设的职能；与浪潮忻州公司对接，承担区直部门政务信息化系统的开发、建设、整合任务，承接原有非涉密信息系统的运维工作；负责政务信息化建设技术层面的设计、咨询、论证、指导和评估，具体推动政务数据共享工作。 |  |  |  |
| 27 |  | 2.健全数字政府建设运营模式 | 负责全区政务信息化建设的顶层设计、统筹协调和指导监督工作，负责区级政务信息化项目的审批和监督管理工作；负责开展全区政务大数据的研究、开发、共享和利用，推动建设政务大数据管理体系；负责政务信息化建设技术支持和服务;负责全区电子政务外网、数据共享交换平台等管理；开展电子政务外网和信息系统风险评估，推动网络和数据资源安全防护保障体系建设。 |  |  |  |
| 28 |  | 3.提高“政务云”使用水平 | 依托忻州政务云平台功能，确保具备条件的部门专业平台对接或迁移，实现统一管理、互联互通。 |  |  |  |
| 29 |  | 4.促进电子政务外网融合发展 | 统筹完善全区“一张网”，推进政务服务向乡（镇、街道）、村（社区）延伸，实现区乡全覆盖。 |  |  |  |
| 30 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 5.编制政务信息资源目录 | 2020年底前初步完善法人单位、电子证照基础信息资源库建设。进一步规范政务信息资源目录，健全“一数一源”的数据更新维护机制，形成全区统一的政务信息资源目录体系。 |  |  |  |
| 31 |  | 6.规范信息共享管理 | 将本单位形成的数据资源汇聚至忻州市政务数据共享交换平台，加强政务数据资源整合，建成民生服务、社会保障、精准扶贫、教育服务、健康服务等一批主题信息资源库，形成数据来源广泛、多方数据比对、数据时效性强的政府决策数据支撑体系。 |  |  |  |
| 32 |  | 7.加快数据共享交换 | 依托浪潮忻州公司及政务信息资源共享交换平台，归集全区政务数据。 |  |  |  |
| 33 |  | 8.完善统一身份认证系统 | 依托省政务服务统一身份认证系统，2020年底前基本实现面向社会服务的政务应用系统“一次认证，全网通行”。 |  |  |  |
| 34 |  | 9.开展电子证照服务 | 2020年底前，负责对接忻州市电子证照制发系统，深化电子证照在政务服务事项受理、审批等领域应用，切实解决企业和群众办事重复提交材料、证明等问题。 |  |  |  |
| 35 |  | 10.推动电子印章服务应用 | 2020年底前，对接忻州市统一的电子印章应用系统，从而与全省统一的电子印章系统进行对接，实现互通互认，形成统一的政务服务电子印章支撑体系。 |  |  |  |
| 36 | 县行政审批局（县政务信息管理局） | 11.推动“5G+智慧政务”建设 | 进一步优化5G发展建设环境，改革创新政务服务的体制机制，快速推进“最多跑一次”、“一网通办”等便民政务服务，率先在政务服务领域应用5G基础网络，利用5G终端开展高精度信息采样，实现项目远程勘察、勘验，使“不见面”审批和勘验成为常态，让群众享受高速稳定的办事体验。 |  |  |  |
| 37 |  | 12.推进公共资源交易平台电子系统融合 | 大力推进“一个平台管交易”，加快推进各级各部门交易相关平台整合共享，完善全区统一规范的公共资源交易平台体系，适合以区场化方式配置的公共资源交易，全部纳入全省统一的公共资源交易平台，电子化交易全面实施。 |  |  |  |
| 38 |  | 13.完善“互联网+监管”系统数据 | 各级各部门要有效归集监管业务数据、政务服务数据、投诉举报数据、信用信息数据等，将“双随机、一公开”监管、信用监管、重点监管，以及移动监管、非现场监管纳入“互联网+监管”系统运行，实现风险可预警、过程可追溯、问题可监测，逐步实现监管的精细化。 |  |  |  |
| 39 |  | 14.深入推进便民服务“指尖办” | 进一步归集政务服务、公共服务等数据信息，推广使用“爱城区网”便民服务App，所有面向社会服务的政务信息化应用融合接入，主动对接“一部手机三晋通”App，实现更多的便民事项“指尖办”。 |  |  |  |
| 40 |  | 15.推动工业互联网与定襄特色产业深度融合 | 建设我县工业互联网公共服务平台，打造一站式服务门户。 |  |  |  |
| 说明：1.各牵头单位完善细化措施，包括责任科室、责任人及联系方式； |
| 2.每月3日前报送工作进度，首次报送工作时一并报回特色做法。 |